# PRUEBA 53

LIVE ESTABLE, CÁMARA PAUSADA Y TURN DESPLEGABLE

Base verificada: JEMMO-LIVE-main-PRUEBA-52-COMPLETA.zip

# 1. Identificación y estado

| Entrega | JEMMO LIVE V1 · PRUEBA 53 |
| --- | --- |
| Fecha | 29 de julio de 2026 |
| Base | PRUEBA 52 · UID Firebase, sesión única y cámara natural |
| ZIP base | Íntegro: 161 archivos, sin errores de compresión |
| SHA-256 base | 8b384a304f438c7b2cadc407130ab8e9ae1fa97374bddd2e9156bbe19558fc96 |
| Protocolo LIVE | jemmo-live-webrtc-v4 |
| Estado técnico | Revisión estática aprobada; prueba física entre Jesús y Ruth pendiente |
| TURN | Código preparado; infraestructura y despliegue aún obligatorios |

# 2. Incidencias confirmadas sobre PRUEBA 52

El espectador podía acumular ciclos de reconexión y permanecer en estados poco fiables sin recibir audio o vídeo real.

La Sala con cámara desactivaba la pista local, pero el remoto podía quedar viendo un rectángulo negro sin una indicación sincronizada.

La recuperación automática podía confundir una pausa voluntaria con una avería de cámara y reabrirla o renegociar sin necesidad.

La ruta entre operadoras móviles seguía dependiendo de STUN cuando no existía un relay TURN real.

# 3. Correcciones implementadas

## 3.1 LIVE personal

Reconexión automática limitada a 3 intentos dentro de una ventana máxima de 90 segundos.

Un solo temporizador de recuperación por sesión; no se apilan reconexiones paralelas.

Los contadores solo se reinician cuando las estadísticas WebRTC detectan aumento real de bytes RTP entrantes.

Permisos, versión incompatible, aforo completo, medios ausentes y LIVE finalizado son estados terminales visibles.

El vídeo principal usa siempre object-fit: contain; una copia desenfocada rellena el fondo sin recortar el rostro.

La cámara frontal conserva espejo visual sin escalado adicional ni doble zoom.

## 3.2 Audio Room / Sala con cámara

Estado explícito de cámara para anfitrión e invitado mediante hostCameraEnabled y guestCameraEnabled.

Al pausar se renderiza una tarjeta con avatar, nombre y el texto “Cámara pausada”.

Al reactivar se conserva la RTCPeerConnection y se sustituye la pista con replaceTrack/replaceLocalStream.

No se renegocia cuando una simple sustitución de pista es suficiente.

La recuperación automática deja de exigir vídeo cuando la pausa es voluntaria.

Las restricciones de captura priorizan formato natural y resizeMode: none.

## 3.3 TURN seguro y desplegable

LIVE y Sala consultan opcionalmente un endpoint HTTPS autenticado para obtener iceServers temporales.

La Cloud Function valida el Firebase ID token antes de emitir credenciales.

Las credenciales caducan a la hora y se generan mediante el esquema TURN REST con secreto compartido.

El secreto permanente permanece en Firebase Secret Manager/coturn; nunca se incluye en el cliente.

TURN no se considera activo hasta desplegar la función, configurar coturn y escribir la URL del endpoint.

# 4. Archivos de la entrega

| Archivo / grupo | Tipo | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| jemmo-live-webrtc.js | Modificado | Máquina de estados, RTP real y reconexión acotada |
| live.html | Modificado | Encuadre completo y recursos PRUEBA 53 |
| jemmo-room-realtime.js | Modificado | Estado de cámara, replaceTrack y TURN en Salas |
| salas.html | Modificado | Tarjeta de pausa y reactivación robusta |
| jemmo-live-rtc-config.js | Modificado | Endpoint y configuración ICE/TURN |
| functions/ | Nuevo | Cloud Function autenticada para credenciales TURN |
| Reglas Firestore PRUEBA 53 | Nuevo | Autorización LIVE v4 y campos de estado de cámara |
| Guía TURN PRUEBA 53 | Nuevo | Infraestructura coturn, secretos y despliegue |
| PRUEBAS_PRUEBA_53.txt | Nuevo | Plan de prueba entre móviles |

# 5. Acciones obligatorias antes de probar

Subir los archivos PRUEBA 53 a GitHub respetando las carpetas.

Publicar de forma aditiva FIRESTORE_REGLAS_WEBRTC_PRUEBA_53.txt y conservar las reglas de usuarios, Casas, economía y mensajes.

Cerrar por completo la PWA en ambos móviles y confirmar que cargan PRUEBA 53.

Ejecutar primero la prueba LIVE de Ruth hacia Jesús y después la Sala con cámara en ambos sentidos.

Para probar relay real, completar TURN_DESPLIEGUE_PRUEBA_53.md y confirmar candidatos ICE de tipo relay.

# 6. Criterios de aceptación

| Área | Resultado exigido |
| --- | --- |
| Cámara natural | Rostro y escena completos, sin recorte lateral, doble zoom ni aumento excesivo. |
| Entrada LIVE | Audio y vídeo llegan o aparece un error estable; nunca carga indefinidamente. |
| Reconexión | Máximo 3 intentos automáticos; sin duplicar audio, vídeo o sesiones. |
| Pausa de cámara | El remoto ve avatar, nombre y “Cámara pausada”; no pantalla negra. |
| Reactivación | El vídeo vuelve sin expulsar, duplicar audio ni reconstruir toda la sala. |
| Permisos | El error detiene reintentos automáticos y explica la acción necesaria. |
| TURN | Solo aprobado cuando aparecen candidatos relay y funciona entre redes móviles diferentes. |

# 7. Límites y estado oficial

No debe declararse resuelto el transporte entre redes móviles hasta completar TURN real y la prueba física entre Jesús y Ruth. La revisión estática confirma coherencia del código, estructura, versiones y sintaxis, pero no sustituye la validación con dos dispositivos y dos redes reales.

ESTADO DE ENTREGA: PREPARADA PARA PUBLICACIÓN Y PRUEBA CONTROLADA