JEMMO LIVE V1

# UID FIREBASE, SESIÓN ÚNICA
Y CÁMARA NATURAL

PRUEBA 52  ·  Entrega técnica oficial  ·  29 de julio de 2026

| Base recibida | JEMMO-LIVE-main (17) (3).zip · PRUEBA 51 |
| --- | --- |
| Ámbito | LIVE anfitrión/espectador, Firestore, WebRTC y cámara |
| UID real de Ruth | pVJq1ohc6mY8zuoED2S6Q7hsocS2 |
| Estado | Validación técnica 38/38 · prueba móvil pendiente |

Acción obligatoria antes de probar Publicar las reglas de FIRESTORE_REGLAS_WEBRTC_PRUEBA_52.txt. Subir el código sin publicar esas reglas puede mantener bloqueada la señalización.

# 1. Resumen ejecutivo

La entrega PRUEBA 52 corrige dos incidencias independientes que coincidían durante las pruebas: la entrada del espectador podía quedar detenida antes de completar la sesión Firestore/WebRTC, y el vídeo a pantalla completa podía recortar demasiado el rostro.

La señalización usa únicamente el UID autenticado de Firebase; la colección emisoras no participa.

Cada inicio de LIVE crea un roomSessionId nuevo que separa por completo una emisión de la anterior.

La aceptación de espectadores ya no depende de comparar los relojes de dos móviles.

Las operaciones críticas de Firestore tienen timeout y muestran un diagnóstico en pantalla.

La cámara conserva el cuadro nativo; una capa desenfocada rellena el fondo cuando la proporción no coincide.

# 2. Incidencias confirmadas

## 2.1 Espectador detenido en “Entrando al LIVE”

Ruth podía aparecer en Inicio y Perfil como EN LIVE, pero el móvil de Jesús no recibía las pistas remotas. El indicador podía permanecer girando sin distinguir entre permisos Firestore, sala no preparada, oferta sin respuesta o fallo ICE.

## 2.2 Cámara recortada y rostro aumentado

PRUEBA 51 volvió a llenar la pantalla con object-fit: cover y preferencia 9:16. En dispositivos cuya pista real no coincide con la pantalla, cover elimina zonas laterales o verticales y produce la sensación de zoom aunque no exista una escala CSS adicional.

# 3. Causa raíz

Identidad correcta La ruta LIVE debe construirse con FirebaseAuth.currentUser.uid y users/{uid}. Para Ruth, la sala correcta es liveSignals/pVJq1ohc6mY8zuoED2S6Q7hsocS2.

El anfitrión filtraba solicitudes mediante createdAtMs generado por el reloj del espectador.

No existía un identificador exclusivo del inicio de LIVE que aislara documentos antiguos.

Una escritura Firestore podía tardar indefinidamente desde el punto de vista de la interfaz.

El ajuste visual cover priorizaba llenar la superficie, no conservar todo el encuadre.

# 4. Correcciones de señalización WebRTC

## 4.1 Sesión única por emisión

Al iniciar el anfitrión, el módulo genera un roomSessionId criptográficamente aleatorio y lo guarda en la sala, la presencia y todas las sesiones de espectadores.

liveSignals/{hostUid} hostUid roomSessionId active: true status: live protocol: jemmo-live-webrtc-v3 streamReady: true

## 4.2 Flujo de estados

initializing → requesting → answered → connected

El anfitrión solo responde a documentos en estado requesting.

La consulta escucha únicamente el roomSessionId activo.

Los documentos terminales o pertenecientes a emisiones anteriores no se reabren.

Oferta y respuesta conservan candidatos ICE integrados en SDP; trickle ICE permanece como respaldo.

## 4.3 Timeouts y errores visibles

| Código | Significado | Acción |
| --- | --- | --- |
| firestore-permission | Las reglas bloquearon lectura o escritura. | Publicar reglas PRUEBA 52. |
| firestore-timeout | Firestore no respondió dentro del límite. | Revisar conexión y repetir. |
| answer-timeout | El anfitrión no respondió a la oferta. | Verificar versión y reglas. |
| ice-failed | Oferta y respuesta completadas, pero sin ruta multimedia. | Configurar TURN para esa red. |

# 5. Corrección de cámara

## 5.1 Captura

Se elimina aspectRatio 9/16 de las restricciones de captura.

Se mantiene resizeMode: none para impedir crop-and-scale.

La resolución vertical se solicita como ideal, sin obligar al sensor a recortar.

El zoom se intenta normalizar a 1x en una operación independiente.

## 5.2 Presentación en dos capas

| Capa | Ajuste | Función |
| --- | --- | --- |
| Vídeo frontal | cover si la diferencia ≤ 6%; contain en otro caso | Conservar el rostro y el cuadro real. |
| Fondo | cover + blur + oscurecimiento | Llenar la pantalla sin franjas negras. |
| Espectador | Mismo criterio sobre la pista remota | Evitar un segundo recorte. |

Resultado esperado La cara debe verse con el campo visual natural. Si el sensor entrega una proporción distinta, se verá el vídeo completo sobre un fondo desenfocado, no una ampliación ni bandas negras.

# 6. Reglas Firestore PRUEBA 52

El archivo de reglas incluido sustituye únicamente los bloques anteriores de livePresences y liveSignals. Deben conservarse todas las reglas restantes del proyecto.

Requiere autenticación Firebase para leer presencias y señalización.

El anfitrión solo puede escribir en el documento cuyo ID coincide con su UID.

El espectador solo puede crear y actualizar su propia sesión.

roomSessionId debe coincidir con la sala activa.

Las listas de campos permitidos limitan qué puede modificar cada parte.

match /databases/{database}/documents { // Sustituir aquí los bloques anteriores: match /livePresences/{hostUid} { ... } match /liveSignals/{hostUid} { ... } // Mantener users, Casas, tareas, mensajes, monedero, etc. }

No duplicar bloques No deben coexistir dos bloques distintos para la misma ruta LIVE. Sustituir PRUEBA 49 por PRUEBA 52 y pulsar PUBLICAR.

# 7. Instalación

Descomprimir el parche PRUEBA 52.

Subir los archivos extraídos a la raíz de GitHub y sustituir los existentes.

Publicar el commit y esperar GitHub Pages.

Publicar las reglas Firestore PRUEBA 52.

Cerrar completamente la PWA en ambos móviles.

Abrir de nuevo y confirmar PRUEBA 52 antes de iniciar la prueba.

# 8. Comprobación en Firestore

Después de que Ruth pulse INICIAR LIVE, comprobar el documento siguiente:

liveSignals/pVJq1ohc6mY8zuoED2S6Q7hsocS2

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| hostUid | pVJq1ohc6mY8zuoED2S6Q7hsocS2 |
| active / status | true / live |
| protocol | jemmo-live-webrtc-v3 |
| roomSessionId | Cadena no vacía |
| streamReady | true |
| version | 52 |

# 9. Protocolo de prueba móvil

## 9.1 Ruth como anfitriona

☐ Iniciar sesión con su cuenta Firebase real.

☐ Activar cámara y micrófono.

☐ Iniciar LIVE y confirmar que aparece la ruta exacta de Firestore.

☐ Comprobar imagen natural, sin recorte excesivo.

## 9.2 Jesús como espectador

☐ Entrar desde PERSONAS EN DIRECTO, no desde la pantalla propia de preparación.

☐ Confirmar que no se solicita cámara ni micrófono.

☐ Observar la creación de viewers/{sessionId} con el mismo roomSessionId.

☐ Confirmar estados initializing, requesting, answered y connected.

☐ Ver vídeo y tocar TOCA PARA ESCUCHAR para habilitar audio en Android.

## 9.3 Reinicio de emisión

☐ Finalizar el LIVE y confirmar presencia inactive/ended.

☐ Iniciar un LIVE nuevo.

☐ Verificar que roomSessionId cambia.

☐ Confirmar que una sesión antigua no se conecta al nuevo LIVE.

# 10. Validación ejecutada

La validación automática local terminó con 38 de 38 comprobaciones aprobadas: sintaxis JavaScript, scripts inline, IDs HTML, recursos, versiones, protocolo, sesión, ausencia de filtro por reloj, timeouts, encuadre adaptativo, caché y reglas.

Alcance de la validación No es posible simular desde el paquete local la red móvil real, Firebase publicado ni el NAT de los dos operadores. La aceptación final exige la prueba Ruth → Jesús después de desplegar código y reglas.

# 11. Límite de infraestructura

PRUEBA 52 mantiene P2P para pruebas. Si la conexión completa oferta y respuesta pero termina en ICE failed, será necesario desplegar TURN con credenciales temporales. Para miles de espectadores, la arquitectura de producción debe migrar a un SFU.

No incluir usuario y contraseña TURN permanentes en GitHub.

Emitir credenciales de corta duración desde backend autenticado.

Usar App Check, limitación de abuso, métricas y limpieza de sesiones.

Conservar Firestore para presencia y control, no para transportar vídeo.

# 12. Archivos principales modificados

| Archivo | Función |
| --- | --- |
| live.html | Interfaz, cámara de dos capas, versiones y enlace de presencia. |
| jemmo-live-webrtc.js | roomSessionId, UID, timeouts, validación y flujo WebRTC v3. |
| jemmo-live-presence.js | Presencia v3, sesión y latido robusto. |
| FIRESTORE_REGLAS_WEBRTC_PRUEBA_52.txt | Autorización y campos de señalización. |
| pwa-register.js / sw.js | Actualización inmediata de recursos PRUEBA 52. |
| Documentación PRUEBA 52 | Instalación, pruebas, arquitectura e integridad. |

JEMMO LIVE · PRUEBA 52 · REGISTRO CERRADO