JEMMO LIVE

REGISTRO OFICIAL · PRUEBA 47

ENTRADA COMO ESPECTADOR Y RECEPCIÓN WEBRTC

28/07/2026

| Base | PRUEBA 46 · Presencia LIVE real en Perfil e Inicio y Compartir |
| --- | --- |
| Entrega | PRUEBA 47 · Entrada como espectador y recepción WebRTC |
| Estado | Código preparado y validado estáticamente; prueba real Ruth → Jesús pendiente |
| Tipo | ZIP incremental sobre la base PRUEBA 46 |

# 1. Incidencia confirmada

La tarjeta real de Ruth ya aparecía correctamente en PERSONAS EN DIRECTO y su perfil mostraba EN LIVE AHORA.

Al pulsar la tarjeta o ENTRAR AL LIVE, Jesús era llevado a PREPARA TU LIVE / ACTIVAR CÁMARA.

La ruta contenía el UID del anfitrión, pero live.html no separaba anfitrión y espectador y no existía transporte WebRTC para recibir las pistas remotas.

# 2. Resultado funcional diseñado

| Acción | Antes | PRUEBA 47 |
| --- | --- | --- |
| Jesús toca a Ruth en directo | Abre su propia preparación de cámara | Entra al LIVE de Ruth como espectador, sin permiso de cámara ni micrófono |

# 3. Correcciones implementadas

Ruta explícita de espectador: live.html?mode=viewer&watch={uid}&hostUid={uid}.

Detección del modo espectador antes del primer render, evitando cualquier salto visual a la preparación de cámara.

Ocultación completa de preparación, barra inferior y controles exclusivos del anfitrión.

Nuevo módulo jemmo-live-webrtc.js con una conexión RTCPeerConnection por espectador.

Oferta recvonly para audio y vídeo desde el espectador; respuesta sendonly del anfitrión con sus pistas reales.

Señalización Firestore, candidatos ICE separados por dirección y sesión única por espectador.

Reconexión automática hasta tres intentos y botón permanente RECONECTAR AUDIO Y VÍDEO.

Botón TOCA PARA ESCUCHAR cuando Android impide reproducción automática con sonido.

Reasignación de srcObject y sustitución de pistas al cambiar cámara o recuperar micrófono.

Cierre coordinado de presencia LIVE y sala de señalización al finalizar la transmisión.

Actualización del service worker y la caché PWA a PRUEBA 47.

# 4. Arquitectura WebRTC

| Descubrimiento | livePresences/{hostUid} |
| --- | --- |
| Sala de señalización | liveSignals/{hostUid} |
| Sesión de espectador | liveSignals/{hostUid}/viewers/{sessionId} |
| ICE espectador → anfitrión | viewerCandidates |
| ICE anfitrión → espectador | hostCandidates |
| Transporte multimedia | WebRTC P2P; STUN configurado y soporte para TURN propio mediante window.JEMMO_RTC_CONFIG |

# 5. Comportamiento del anfitrión

Ruth activa cámara y micrófono y pulsa INICIAR TRANSMISIÓN LIVE.

El módulo publica la sala de señalización y escucha nuevas solicitudes de espectadores.

Por cada espectador crea una conexión independiente, responde la oferta y envía las pistas locales.

Los cambios de cámara sustituyen la pista de vídeo sin obligar al espectador a salir.

El silencio del micrófono conserva la conexión; al reactivarlo, vuelve a enviar audio.

Al finalizar, las sesiones quedan marcadas como terminadas.

# 6. Comportamiento del espectador

Jesús entra directamente al LIVE remoto y su cámara/micrófono no se solicitan.

Se valida que la presencia de Ruth siga activa y con latido vigente.

Se crea una oferta de recepción de audio y vídeo y se intercambian candidatos ICE.

Las pistas recibidas se agregan a un MediaStream y se asignan a broadcastVideo.srcObject.

Si Android bloquea el audio, se mantiene el vídeo y se solicita una pulsación para escuchar.

Si la conexión falla o pierde pistas, se reconstruye la sesión automáticamente o mediante el botón de reconexión.

# 7. Archivos de la entrega

live.html

jemmo-live-presence.js

jemmo-live-webrtc.js (nuevo)

perfil-publico.html

sw.js

pwa-register.js

VERSION.txt

CAMBIOS_PRUEBA_47.md

PRUEBAS_PRUEBA_47.txt

LEEME_INSTALACION_PRUEBA_47.txt

INTEGRIDAD_SHA256.txt

REGISTRO_JEMMO_LIVE_PRUEBA_47.docx

# 8. Validación técnica realizada

| Sintaxis de jemmo-live-webrtc.js | APROBADA |
| --- | --- |
| Sintaxis de jemmo-live-presence.js | APROBADA |
| Sintaxis de scripts internos de live.html | APROBADA |
| HTML e IDs duplicados | APROBADO · 0 duplicados |
| Caché incluye módulo WebRTC | APROBADO |
| Prueba real Ruth → Jesús | PENDIENTE EN DOS MÓVILES |

# 9. Integridad de archivos principales

| Archivo | SHA-256 |
| --- | --- |
| live.html | 510548dc39929fcac0247e5ad1e8c7326b08e49d898cbed69ddd327621f1b807 |
| jemmo-live-presence.js | c3c020acfade104c1034b29b7c3ae8da71828239164bf259053fedb022f61868 |
| jemmo-live-webrtc.js | c9099467392b0bc1ca22cc1d2d372cf5a288a879a1ed08b97d0a842e3117aea8 |
| sw.js | f1254d00b595ef973d3fe2cb0992973e08bce8dde2c1dc34ef065d47b9632bb6 |
| pwa-register.js | d73ddbaffc93df57ebef4f0ba15e9a1cf2e8a3ee38672c9e5de9e48c7971ba4b |

# 10. Seguridad y límite de red

Las reglas temporales de Firestore no son válidas para producción. liveSignals debe restringirse por UID, sesión, campos y antigüedad.

La conexión de prueba usa STUN. Algunas redes móviles con NAT restrictivo requieren un servidor TURN propio y controlado.

No se incluyen credenciales TURN públicas ni de terceros. Producción debe usar credenciales efímeras emitidas por backend.

Se requiere limpieza backend de sesiones de señalización antiguas y métricas de fallos ICE.

CRITERIO DE ACEPTACIÓN FINAL

Ruth transmite desde su móvil y Jesús entra desde Inicio y Perfil, ve su vídeo y oye su audio sin activar la cámara de Jesús.